|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация  **республика адыгея**  **администрация муниципального образования**  **«яблоновское**  **городское поселение»**  385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район,  пгт. Яблоновский,  ул. Гагарина, 41/1,  тел. факс (87771) 97801, 97394  E-mail: yablonovskiy\_ra@mail.ru | GERB | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР  **адыгэ республик**  **муниципальнэгъэпсыкiэ зиiэ**  **«ЯБЛОНОВСКЭ**  **КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм»**  **иадминистрацие**  385141, Адыгэ Республик  Тэхътэмыкъое район,  Яблоновскэкъ/п., Гагариным иур., 41/1,  тел./факсыр(87771) 97801, 97394  E-mail: yablonovskiy\_ra@mail.ru |
|  |  |  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_\_\_ пгт. Яблоновский

О подготовке к отопительному сезону 2018-2019

годов в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории МО «Яблоновское городское поселение» (приложение № 1).

2. Создать комиссию Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории МО «Яблоновское городское поселение» (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Руководителю общего отдела Администрации муниципального образования обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и в средствах массовой информации, распространяемой на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» З.Д. Атажахов

Проект внесен:

руководитель отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля Р.В. Концевой

Проект согласован:

заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» З.А. Тлеуж

руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения А.А. Чеснокова

руководитель социально-экономического отдела Р.А. Натхо

руководитель отдела архитектуры,

градостроительства и использования земель А.Р. Хадипаш

Приложение № 1 к постановлению

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2018

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.Д.Атажахов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г.

**ПРОГРАММА**

**проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| Создание  штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2018-2019 годов | 01.07.2018 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Проведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 годов | 01.07.2018 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», отдел ЖКХ, руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, администрации при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | 15.07.2018 | Отдел ЖКХ, комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Разработка графиков подготовки к отопительному сезону: ремонт и замена тепловых сетей, источников тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования; опрессовки тепловых сетей; подготовки жилищного фонда; подготовки объектов социальной сферы. Направление разработанных графиков подготовки к отопительному сезону в Администрацию МО «Яблоновское городское поселение» на согласование. | 01.07.2018 | Руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Согласование графиков подготовки к отопительному сезону: ремонт и замена тепловых сетей, источников тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования; опрессовки тепловых сетей; подготовки жилищного фонда; подготовки объектов социальной сферы | 02.07.2018-18.07.2018 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение» |
| Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов | 15.08.2018 | Руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019 годов | 01.09.2018 | Руководители предприятий ЖКХ |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2018-2019 годов, на соответствие требованиям раздела IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 15.08.2018 - 15.09.2018 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители организаций жилищного фонда |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2018-2019 годов, на соответствие требованиям раздела IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 15.08.2018 - 15.09.2018 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители организаций социальной сферы |
| Проверка готовности объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону 2018-2019 годов, на соответствие требованиям раздела III приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 01.09.2018 - 01.11.2018 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ |

Руководитель отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля Р.В. Концевой

Приложение № 2 к постановлению

№ \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_2018

**КОМИССИЯ**

**Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»**

**Председатель комиссии:**

Заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» З.А. Тлеуж

**Заместитель председателя комиссии:**

Руководитель отдела ЖКХ, благоустройства

и санитарного контроля Администрации

МО «Яблоновское городское поселение» Р.В. Концевой

**Члены комиссии:**

Руководитель отдела муниципальной собственности

и правового обеспечения Администрации

МО «Яблоновское городское поселение» А.А. Чеснокова

Руководитель социально-экономического отдела

Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Р.А. Натхо

Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и

использования земель Администрации

МО «Яблоновское городское поселение» А.Р. Хадипаш

**По согласованию:**

Руководитель Северо-Кавказского

Управления Ростехнадзора Т.Д. Пан

Начальник управления

государственных инспекций по надзору

за строительством зданий, сооружений

и эксплуатацией жилищного фонда Республики Адыгея А.С. Кушу

Начальник ПЭУ «Тахтамукайрайгаз» К.Ю. Чермит

Начальник Тахтамукайских РРЭС Р.А. Сорокин

Заместитель начальника управления

ОАО «Газпром трансгаз Краснодар» А.А. Шевчук

Директор ООО «Рассвет» А.З. Чениб

Директор ООО КХ «Яблоновское» О.И. Хадипаш

Директор ООО «Стрелец» Р.М. Цусха

Директор ООО МКХ «Краснодарское» Ю.Ю. Халаштэ

Директор ООО «Строй-Техно» А.Ш. Заремук