| Российская Федерация республика адыгея администрация муниципального образования «яблоновское городское поселение» 385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, тел. факс (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР адыгэ республик муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ «ЯБЛОНОВСКЭ КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм» иадминистрацие 385141, Адыгэ Республик Тэхътэмыкъое район, Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур., 41/1, тел./факсыр (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» февраля 2019 г                     № 140            пгт. Яблоновский

О подготовке проекта внесения изменений

в Правила землепользования и застройки

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

В целях создания условий для устойчивого развития территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение», сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий городского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п. 20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», а также на основании протокола № 1 совещания у заместителя Премьер-министра Республики Адыгея по вопросам архитектуры и градостроительства от 18.09.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское городское поселение», утвержденные решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 32 – 1 от 25.11.2011 (далее - Правила землепользования и застройки)

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение №1).

# 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры градостроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории поселения, и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                      З.Д. Атажахов

Проект внесен:

руководитель отдела архитектуры,

градостроительства и использования земель                          А.Р. Хадипаш

Проект согласован:

заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                            З.А. Тлеуж

руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения                                  Р.А. Берзегов

# Приложение № 1 к постановлению Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»

№ ______ от «_____» _______ 2019 г.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | апрель 2019 г. | Проектная организация |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 15 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 15 рабочих дней | Проектная организация |
| 4 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 15 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в Правила главе муниципального образования | По окончании проверки | Глава муниципального образования |
| 6 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава муниципального образования |
| 7 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 14 дней с даты принятия постановления | специалист Администрации |
| 8 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 9 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 10 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | специалист администрации |
| 11 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава муниципального образования |

# Приложение № 2 к постановлению Администрации

# МО «Яблоновское городское поселение»

№ ______ от «_____» _______ 2019 г.

Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Заинтересованные лица могут направить имеющиеся у них предложения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки в Комиссию по землепользованию и застройке следующими способами:

- путем личного обращения в Администрацию МО «Яблоновское городское поселение» в кабинете приема документов согласно режиму работы Администрации (место нахождения – Тахтамукайский район,     пгт Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1);

- по почте с почтовым уведомлением (на почтовый адрес Администрации МО «Яблоновское городское поселение»);

- в форме электронных документов путем направления на электронную почту Администрации МО «Яблоновское городское поселение»              (e-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru).