| Российская Федерация республика адыгея администрация муниципального образования «яблоновское городское поселение» 385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, тел. факс (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР адыгэ республик муниципальнэгъэпсыкiэ зиiэ «ЯБЛОНОВСКЭ КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм» иадминистрацие 385141, Адыгэ Республик Тэхътэмыкъое район, Яблоновскэкъ/п., Гагариным иур., 41/1, тел./факсыр(87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» декабря 2017 г.                     № «725»                              пос. Яблоновский

Об утверждении муниципальной целевой

Программы «Формирование современной

городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»

на 2018 – 2022 годы»

В целях благоустройства мест общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на 2018 – 2022 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» http://adm-yabl01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Тлеуж З.А.

4.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                                  З.А.Тлеуж

Проект подготовлен и внесен:

Руководитель отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                           Р.В. Концевой

Проект согласован:

Заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                                З.А. Тлеуж

Руководитель отдела архитектуры,

градостроительства и использования земель

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                             А.Р.Хадипаш

Руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                           А.А.Чеснокова

Руководитель социально-экономического отдела

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                                   Р.А.Натхо

Руководитель финансового отдела

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городско поселение»                                                А.А.Ловпаче

Руководитель общего отдела

Администрации муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                                    З.Р.Чуяко

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

от___________ 2017 г. №_____

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| --- | --- |
| Участники программы | - Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение»; - граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| Задачи программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| Целевые показатели эффективности программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в отчетном году 3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования «Яблоновское городское поселение») 5. Количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году 6. Площадь благоустроенных общественных территорий в отчетном году 7. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий 8. Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном году |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации – 2018 - 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Прогнозируемый общий объем финансирования Программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на 2018-2022 годы» (далее – Программа) составляет 134500,0 тысяч рублей, а именно: 2018г. - 14000,0 тысяч рублей 2019г. - 20000,0 тысяч рублей 2020г. - 25500,0 тысяч рублей 2021г. - 35000,0 тысяч рублей 2022г. - 40000,0 тысяч рублей в т.ч. бюджет муниципального образования «Яблоновское городское поселение» – 6725,0 тыс. рублей, а именно: 2018г.- 700,0 тысяч рублей 2019г.- 1000,0 тысяч рублей 2020г.- 1275,0 тысяч рублей 2021г.- 1750,0 тысяч рублей 2022г.- 2000,0 тысяч рублей |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Важной задачей Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения, в том числе благоустройство дворовых и общественных территорий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

В то же время в вопросах благоустройства муниципального образования «Яблоновское городское поселение» имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

В муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» активно ведется жилищное строительство, появляются новые жилые микрорайоны. В настоящее время на территории поселения насчитывается 306 многоквартирных домов. Из них, нуждающихся в благоустройстве 69 дворовых территорий многоквартирных домов.

При этом текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, недостаточное количество парковок для временного хранения автомобилей, малое количество социально-бытовых площадок (детские, спортивные), нет обеспечения для маломобильных групп населения.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству в предыдущие годы.

До настоящего времени благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий осуществлялось без взаимной увязки элементов благоустройства. Отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения комфортной и благоприятной среды, для проживания населения.

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселка, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции.

Перечень дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих благоустройству, приведен в приложениях № 1 и № 2 к данной Программе.

Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана данная Программа, которая предусматривает целенаправленные виды работ.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включаются следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;

2) обеспечение освещения дворовых территорий;

3) установка скамеек;

4) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входят следующие виды работ:

1) обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного;

2) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

3) оборудование автомобильных парковок;

4) озеленение территории;

5) иные виды работ.

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Программе.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведены в приложениях № 5 и № 6 к настоящей Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Республики Адыгея формирования современной городской среды.

Планирование работ по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования в обязательном порядке должно осуществляться с учетом принципа доступности для маломобильных групп населения.

С   целью   повышения   роли   общественности   в   создании   и   управлении городской средой необходимо активно использовать практику привлечения горожан, коммерческих и некоммерческих организаций к проектированию и преобразованию городских пространств.

При реализации мероприятий по благоустройству в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в 2018-2022 годах предусматривается трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованных лиц). Форма трудового участия граждан может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в предоставлении строительных материалов, техники и т.д., обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

При этом, при реализации мероприятий по благоустройству, доля участия заинтересованных лиц составляет 1% от стоимости выполнения работ по данной дворовой территории.

Доля трудового участия граждан, выражающаяся в общем количестве человеко-часов, которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории определяется по следующей формуле:

, где

Т_общ- количество человеко-часов (ч/час) которые должны отработать заинтересованные лица на благоустраиваемой дворовой территории.

∑_общ – общая сумма денежных средств (рублей), которая выделяется на благоустройство данной дворовой территории

∑_взн – общая сумма денежных средств (рублей), собранных заинтересованными лицами в целях финансового участия в мероприятиях по благоустройству данной дворовой территории (не предусмотрено, принять равной нулю).

100 (руб./час) – стоимость 1 часа работ по благоустройству.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи Программы.

Целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей. Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы определены следующими стратегическими и нормативными документами:

1) Конституция Российской Федерации;

2) Жилищный кодекс Российской Федерации;

3) Градостроительный кодекс Российской Федерации;

4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

6) Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 06.02.2017 г. № 17 «О внесении изменений в государственную программу Республики Адыгея «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами» на 2014-2020 годы»;

7) Методическими рекомендациями, утверждёнными приказом Минстроя РФ 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Целью настоящей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Эффективность реализации Программы будет оцениваться как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей).

В ходе реализации мероприятий данной Программы планируется решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Целевые показатели Программы, отражающие целевую эффективность ее мероприятий, отражены в Таблице №1:

Таблица №1

Сведения

о целевых показателях эффективности реализации программы

|  | Целевые индикаторы оценки эффективности Программы | Источник получения информации | Единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого за период реализации программы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Акт обследования | шт. | 6 | 10 | 15 | 19 | 19 | 69 |
| 2 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Акт обследования | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Акт обследования | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Акт обследования | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Акт обследования | кв. м. | 0 | 0 | 1774 | 2142 | 1870 | 5786 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Акт обследования | % | 0 | 0 | 30,5 | 37 | 32,5 | 100 |
| 7 | Объем трудового участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в отчетном году | Ведомствен-ная отчетность | чел/час | 1400 | 2000 | 2550 | 3500 | 4000 | 13450 |

Реализация Программы позволит сократить количество дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования, благоустройство которых не соответствует современным техническим и социальным требованиям; сформировать привлекательный образ городской среды тем самым повысить уровень экономической привлекательности в целом по поселению.

Сроки реализации Программы – 2018-2022 годы. Программа не имеет строгой разбивки реализуется поэтапно, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

3. Краткое описание Программы.

Характеристика основных мероприятий Программы

Основу муниципальной программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия Программы сгруппированы и будут реализовываться следующим образом (Таблица №2):

Таблица №2

Перечень основных мероприятий программы

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Срок выполнения | Цели | Задачи | Ожидаемый непосредственный результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» на 2018-2022 годы» |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | Админист-рация муниципального образования «Яблоновское городское поселение» | 2018-2022 гг. | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования муниципального образования «Яблоновское городское поселение» | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий | 1. Сокращение количества дворовых территорий многоквартирных домов и мест общего пользования, благоустройство которых не соответствует современным техническим и социальным требованиям. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. | Основное мероприятие 1 |

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Привлечение средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Адыгея на реализацию целей и задач муниципальной программы на момент ее формирования предусмотрено действующими федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами.

Общий объем финансирования Программы составляет – 134500,0 тыс.рублей, в том числе бюджет муниципального образования «Яблоновское городское поселение» – 6725,0 тыс.рублей.

Распределение объема средств осуществляется следующим образом. Не менее двух третьих объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий и не более одной третьей объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных Программой на 2018-2022 гг., в том числе на благоустройство общественных территорий в соответствии с перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству.

5. Анализ рисков реализации программы и

описание мер управления рисками

При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков:

- снижение финансирования мероприятий Программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и софинансирования из бюджетов другого уровня;

- инфляция.

Мерами по управлению рисками реализации Программы являются:

- анализ выполнения Программы и при необходимости корректировка индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

- активизация работы по включению мероприятий в государственные программы Российской Федерации и Республики Адыгея, привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, внебюджетных и иных средств.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы на территории муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

| № п/п | Наименование дворовых территорий | Ориентировочная стоимость (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 53 | 1 048,294 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 46 | 1 620,97 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 16, 18, 17, 14, 15, ул. Космическая 25, ул. К.Маркса 1А, 1Б | 2 677,997 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 8 | 2 918,29 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 61, 63, ул. Энгельса 24 | 3 855,10 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 41, 41/2, 41/1 | 1 879,349 |
|  | пгт. Яблоновский, 1-й пер. Гагарина, 4, кор. № 1; 1-й пер. Гагарина, 4, кор. № 2 | 281,411 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева 43, 47 | 4 023,751 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 45, 51 | 3 434,191 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 49 | 999,463 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 59А | 300,0 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 115, 117, 119, 121, 123, 125, ул. Кочубея 14, 15 | 8 233,005 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 127, 129 | 1 193,161 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 133, 135, 137 | 1 708,243 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 140, 142, ул. Кочубея 7 | 2 626,413 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 131 | 4 066,371 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/1 | 300,0 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 39/2, 39/3 | 1 906,623 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 214, 214/1, 216 | 7 747,19 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3/1, 3 | 1 238,066 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная, 3а | 932,305 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная 19 | 428,227 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 17/1 | 111,068 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3/1 | 1 278,827 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 3б | 432,207 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 5, 4, 7Б, 3 | 1 674,619 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Заводская 32 | 289,657 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 11 | 257,901 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 14 | 459,222 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 36/1, 34 | 1 307,435 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 9 | 1069,204 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. К.Маркса 12/1, 14/1, ул. Железнодорожная 7, 9, 11 | 1 863,376 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Калинина 2, 4, 6, ул. Гагарина 109, 111, 113, ул. Кочубея 12, 13, | 5 936,167 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 27, 29 | 2 100,938 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 33а, 33в | 1 243,285 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 33г | 893,908 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 37, 39 | 3 766,828 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 39/2, 39/1 | 1 186,731 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 45, 43 | 1 738,749 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 47 | 2 295,411 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 5 | 661,293 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 23 | 1 224,706 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Космическая, 94 к.1, к2, к.3, к4 | 3 004,676 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Кочубея 5 | 2 210,206 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 11 | 2 705,304 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 13 | 1 611,424 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 15 | 2 041,859 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 17 | 2 226,549 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 2 | 1 688,281 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 4 | 1 909,782 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 5 | 2 325,731 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 7 | 2 129,814 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 9 | 455,436 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Ленина 53 | 350,0 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Майкопская, 2/3 | 611,332 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Майкопская, 36 | 300,0 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Пушкина 17, 19 | 1 436,737 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Пушкина 39 | 775,959 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Пушкина 52/1 | 463,061 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Совхозная 14 | 350,0 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Совхозная 6 | 2 353,654 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Титова 64 | 1 686,538 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Титова 66 | 1 290,344 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Титова 68 | 840,059 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Чапаева 10, 10/1 | 3 559,473 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Чибийская 5 | 1 828,574 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Шовгенова 28/2, 28/1 | 2 581,466 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Энгельса 14, 16 | 1 691,087 |
|  | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 155 к.1, 2, 3, 4 | 1 449,998 |
|  | ИТОГО: | 127 087,299 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

| ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение» |
| --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Ориентировочная стоимость (тыс.рублей) |
| 1 | Мемориальный комплекс, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина 41/3 | 2 000,0 |
| 2 | Спортивная площадка, пгт. Яблоновский, ул. Кочубея 5/1а | 2 500,0 |
| 3 | Мемориальный комплекс, пгт. Яблоновский, ул. Кирова 18а | 2 912,701 |
|  | ИТОГО: | 7 412,701 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| Светодиодный уличный светильник TL-Street 55 PR Plus 5K |  |
| --- | --- |
| Скамейка на бетонном основании СК-11 |  |
| Урна бетонная с ведром У-15 |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

Перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

| Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения |
| --- | --- |
| Детский игровой комплекс Восторг (7500*5100*4200) |  |
| Качели деревянные двойные (подвесы в комплект не входят, 3900*1770*2400) |  |
| Подвес Атрикс на длинной цепи с термоусадкой |  |
| Карусель со сплошным сидением (1650*1650*800) |  |
| Качалка –балансир «Машинки» (3000*500*830) |  |
| Качалка на пружине «Лошадка» (1000*420*900) |  |
| Лавочка парк(2247*830*600) |  |
| Паровоз (3400*1210*2260) |  |
| Урна круглая деревянная на ж/б основании (430*430*670) |  |
| Вставка урны круглая (395*310) |  |
| Ограждение металлическое (2000*600) |  |
| Грибочек (h= 350) |  |
| Стоимость оборудования спортивного комплекса (5300*2800*2600) |  |
| Спортивный тренажер гребля (1080*1635*685) |  |
| Спортивный двойной треугольник (1290*2120*2600) |  |
| Спортивный тренажер бабочка (895*1250*1975) |  |
| Спортивный тренажер подтягивание (430*1610*1920) |  |
| Спортивный тренажер Велостеп (750*1540*1585) |  |
| Стол теннисный (2700*1500*840) |  |
| Брусья (2500*540*1320) |  |
| Спортивный комплекс Рукоход с кольцами (3850*3850*2795) |  |
| Лавочка эконом (2000*500*650) |  |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ по

благоустройству дворовых территорий

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, без учета НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость замены бордюрного дорожного камня | м.п. | 1249,02 |
| 2 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия дороги | м2 | 1014,00 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 713,00 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 1314,56 |
| 5 | Стоимость установка светильника | 1шт | 6422 |
| 6 | Стоимость установки скамьи на бетонном основании | 1 шт. | 20063 |
| 7 | Стоимость установки урны бетонной с ведром | 1 шт. | 4100 |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость «Детский игровой комплекс Восторг» (7500*5100*4200) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 210300,00 52575,00 |
| 2 | Качели деревянные двойные (подвесы в комплект не входят, 3900*1770*2400) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 25000,00 6250,00 |
| 3 | Подвес Атрикс на длинной цепи с термоусадкой с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 6955,00 3477,50 |
| 4 | Карусель со сплошным сидением (1650*1650*800) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 30300,00 7575,00 |
| 5 | Качалка –балансир «Машинки» (3000*500*830) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 18000,00 4500,00 |
| 6 | Качалка на пружине «Лошадка» (1000*420*900) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 18725,00 4681,25 |
| 7 | Лавочка парк(2247*830*600) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 8900,00 4450,00 |
| 8 | Паровоз (3400*1210*2260) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 80000,00 20000,00 |
| 9 | Урна круглая деревянная на ж/б основании (430*430*670) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 5800,00 2900 |
| 10 | Вставка урны круглая (395*310) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 850,00 425,00 |
| 11 | Столб дворика (h= 650) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 1712,00 428,00 |
| 12 | Ограждение металлическое (2000*600) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 2996,00 749,00 |
| 13 | Грибочек (h= 350) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 20000,00 5000,00 |
| 14 | Стоимость обустройства покрытия под детскую площадку с ндс | м2 | 1000,00 |
| 15 | Стоимость обустройства основания под детскую площадку с ндс | м2 | 1098,60 |
| 16 | Стоимость оборудования спортивного комплекса (5300*2800*2600) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 125000,00 31250,00 |
| 17 | Спортивный тренажер гребля (1080*1635*685) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 38800 9700,00 |
| 18 | Спортивный двойной треугольник (1290*2120*2600) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 37450,00 9362,00 |
| 19 | Спортивный тренажер бабочка (895*1250*1975) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 65000,00 16250,00 |
| 20 | Спортивный тренажер подтягивание (430*1610*1920) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 69000,00 17250,00 |
| 21 | Спортивный тренажер Велостеп (750*1540*1585) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 55000,00 13750,00 |
| 22 | Стол теннисный (2700*1500*840) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 22000,00 5500,00 |
| 23 | Брусья (2500*540*1320) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 6999,00 1749,45 |
| 24 | Спортивный комплекс Рукоход с кольцами (3850*3850*2795) с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 85386,00 21346,50 |
| 25 | Лавочка эконом (2000*500*650 с ндс Стоимость монтажа | 1шт | 6420,00 1605 |
| 26 | Сетка для баскетбольного кольца Стоимость монтажа | 1шт | 600 150,00 |
| 27 | Стоимость обустройства основания под спортивную площадку | м2 | 1000,00 |
| 28 | Стоимость обустройства основания под спортивную площадку | м2 | 1098,60 |
| 29 | Стоимость реконструкции и строительства дорог из асфальтобетонного покрытия | м2 | 1341,80 |
| 30 | Стоимость высадки газона с внесением земли | м2 | 332,74 |
| 31 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев более 300 мм | 1м3 | 1959,00 |
| 32 | Вывоз веток | 1м3 | 1400 |
| 33 | Применение гидроподъёмника для валки аварийных деревьев | 1 час | 780,00 |
| 34 | Стоимость высадки деревьев (липа мелколистная) | 1шт. | 9898 |
| 35 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м, с применением гидроподъёмника | 1шт | 6460 |
| 36 | Стоимость высадки кустарника (Вейгела цветущая) | 1шт | 1651 |
| 37 | Стоимость обустройства автомобильной парковки | м2 | 1341,80 |
| 38 | Контейнер мусорный на 4-х колесах на 1100 л | 1шт | 11500,00 |
| 39 | Отсек для крупногабаритного мусора (без стоимости контейнера) | 1шт | 25783,00 |
| 40 | Бункер накопитель для ТКО | 1шт | 27500,00 |
| 41 | Стоимость обустройства основания под контейнерную площадку | м2 | 3844,00 |
| 42 | Стоимость устройства кровли над контейнерной площадкой | м2 | 2268,00 |
| 43 | Строительство плиточного тротуара | м2 | 1259,00 |
| 44 | Демонтаж асфальтобетонного покрытия | м2 | 61,52 |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году на территории муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

| № п/п | Наименование дворовых территорий | Сумма финансовых средств, выделяемых на дворовую территорию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Яблоновский, ул. Андрухаева, 53 | 1 048,294 |
| 2 | пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 46 | 1 620,97 |
| 3 | пгт. Яблоновский, ул. Железнодорожная, 16, 18, 17, 14, 15, ул. Космическая 25, ул. К.Маркса 1А, 1Б | 2 677,997 |
| 4 | пгт. Яблоновский, ул. Лаухина 8 | 2 918,29 |
| 5 | пгт. Яблоновский, ул. Дорожная 61, 63, ул. Энгельса 24 | 3 855,10 |
| 6 | пгт. Яблоновский, ул. Космическая 41, 41/2, 41/1 | 1 879,349 |
| ИТОГО | 14000,0 |