|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация**республика адыгея****администрация муниципального образования****«яблоновское****городское поселение»**385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район,пгт. Яблоновский,ул. Гагарина, 41/1,тел. факс (87771) 97801, 97394E-mail: yablonovskiy\_ra@mail.ru | GERB | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР**адыгэ республик****муниципальнэгъэпсыкiэ зиiэ****«ЯБЛОНОВСКЭ****КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм»****иадминистрацие**385141, Адыгэ РеспубликТэхътэмыкъое район,Яблоновскэкъ/п., Гагариным иур., 41/1,тел./факсыр(87771) 97801, 97394E-mail: yablonovskiy\_ra@mail.ru |
|  |  |  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«11» июня 2019 г № 463 пгт. Яблоновский

О подготовке к отопительному сезону 2019-2020

годов в муниципальном образовании

«Яблоновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», на основании Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.  Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории МО «Яблоновское городское поселение» (приложение № 1).

2. Создать комиссию Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории МО «Яблоновское городское поселение» (приложение № 2).

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать выполнение мероприятий в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

4. Руководителю социально-экономического отдела Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ачмиз Р.Ю.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» З.Д. Атажахов

Составитель проекта:

руководитель отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля Р.В. Концевой

Проект согласован:

заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» Р.Ю. Ачмиз

руководитель общего отдела З.Р. Чуяко

руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения Р.А. Берзегов

руководитель

социально-экономического отдела Ж.З. Гоова

руководитель отдела архитектуры,

градостроительства и использования земель А.Р. Хадипаш

Приложение 1

к постановлению муниципального образования

 «Яблоновское городское поселение»

от «\_\_\_\_» июня 2019 года № \_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ:**

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Атажахов З.Д.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**ПРОГРАММА**

 **проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| Создание штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 годов | 01.07.2019  | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Проведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 годов | 01.07.2019 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», отдел ЖКХ, руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, администрации при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | 15.07.2019 | Отдел ЖКХ, комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы  |
| Разработка графиков подготовки к отопительному сезону: ремонт и замена тепловых сетей, источников тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования; опрессовки тепловых сетей; подготовки жилищного фонда; подготовки объектов социальной сферы. Направление разработанных графиков подготовки к отопительному сезону в Администрацию МО «Яблоновское городское поселение» на согласование. | 01.07.2019 | Руководители предприятий ЖКХ, руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Согласование графиков подготовки к отопительному сезону: ремонт и замена тепловых сетей, источников тепловой энергии, водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения; проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования; опрессовки тепловых сетей; подготовки жилищного фонда; подготовки объектов социальной сферы | 02.07.2019-18.07.2019 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение» |
| Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов | 15.08.2019 | Руководители организаций жилищного фонда, руководители организаций социальной сферы |
| Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2019-2020 годов | 01.09.2019 | Руководители предприятий ЖКХ |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному сезону 2019-2020 годов, на соответствие требованиям раздела IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 15.08.2019 - 15.09.2019 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители организаций жилищного фонда |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному сезону 2019-2020 годов, на соответствие требованиям раздела IV приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 15.08.2019 - 15.09.2019 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители организаций социальной сферы |
| Проверка готовности объектов теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному сезону 2019-2020 годов, на соответствие требованиям раздела III приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» | 01.09.2019 - 01.11.2019 | Комиссия Администрации МО «Яблоновское городское поселение», руководители предприятий ЖКХ |

Руководитель отдела ЖКХ, благоустройства

и санитарного контроля Администрации

МО «Яблоновское городское поселение» Р.В. Концевой

Приложение 2

к постановлению муниципального образования

 «Яблоновское городское поселение»

от «\_\_\_\_» июня 2019 года № \_\_\_\_\_

**КОМИССИЯ**

**Администрации МО «Яблоновское городское поселение» по проверке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»**

**Председатель комиссии:**

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение» З.Д. Атажахов

**Заместитель председателя комиссии:**

Руководитель отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля Р.В. Концевой

**Члены комиссии:**

Руководитель отдела муниципальной

Собственности и правового обеспечения Р.А. Берзегов

Руководитель социально-экономического отдела Ж.З. Гоова

Руководитель отдела архитектуры,

 градостроительства и использования земель А.Р. Хадипаш

**По согласованию:**

И.о. руководителя

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора В.И. Сергеев

Начальник управления государственных

инспекций по надзору за строительством

зданий, сооружений и эксплуатацией

жилищного фонда Республики Адыгея А.С. Кушу

Начальник ПЭУ «Тахтамукайрайгаз» К.Ю. Чермит

Начальник Тахтамукайских РЭС Р.А. Сорокин

Зам. начальника управления

Краснодарское ЛПУМГ

ОАО «Газпром трансгаз Краснодар» А.А. Шевчук

Директор ООО «Рассвет» А.З. Чениб

Директор ООО КХ «Яблоновское» О.И. Хадипаш

Директор ООО «Стрелец» Р.М. Цусха

Директор ООО МКХ «Краснодарское» Ю.Ю. Халаштэ

Директор ООО «Строй-Техно» Д.М. Худойбердиев