| Российская Федерация республика адыгея администрация муниципального образования «яблоновское городское поселение» 385141, Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, тел. факс (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |  | УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕР адыгэ республик муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ «ЯБЛОНОВСКЭ КЪЭЛЭ ПСЭУПIэм» иадминистрацие 385141, Адыгэ Республик Тэхътэмыкъое район, Яблоновскэ къ/п., Гагариным иур., 41/1, тел./факсыр (87771) 97801, 97394 E-mail: yablonovskiy_ra@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» октября 2019 г.                     № 829                            птг. Яблоновский

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

ООО «Коммунальное хозяйство

«Яблоновское» по реконструкции,

модернизации и развитию объектов

централизованной системы

водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной                                                    программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы (приложение № 1).

2. Руководителю социально-экономического отдела Администрации МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации МО «Яблоновское городское поселение» и в средствах массовой информации, распространяемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                    З.Д. Атажахов

Проект внесен:

руководитель отдела ЖКХ,

благоустройства и санитарного контроля                              Р.В. Концевой

Проект согласован:

заместитель главы Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                          Р.Ю. Ачмиз

руководитель отдела муниципальной

собственности и правового обеспечения                                Р.А. Берзегов

руководитель социально-экономического отдела                       Ж.З. Гоова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

от «_____»_____2019 года № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»

__________ Атажахов З.Д.

«_____»                      2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение

## на 2020-2025 годы

- ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы (далее техническое задание) разработано для общества с ограниченной ответственностью «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» (ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское»).

- ОСНОВАНИЕ  ДЛЯ   РАЗРАБОТКИ   ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.2.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3.Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

2.4.Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.6.Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение

2.7.Плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности.

- ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  РАЗРАБОТКИ И  РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

3.1.Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

3.1.1.повышение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

3.1.2.повышение качества обслуживания абонентов;

3.2.Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

3.2.1.Повышение технической оснащенности систем коммунальной инфраструктуры – приобретение и внедрение новой техники и технологий

3.2.2.Модернизация существующих объектов систем коммунальной инфраструктуры

3.2.3.Осуществление строительства и реконструкции водопроводных сетей в соответствии с разработанной проектной документацией.

3.2.4.Осуществление строительства и реконструкции сетей канализации и очистных сооружений в соответствии с разработанной проектной документацией.

3.3.Инвестиционная программа должна содержать мероприятия по модернизации системы водоснабжения муниципального образования Яблоновское городское поселение с реализацией мероприятий по доведению качества добываемых подземных вод до существующих стандартов качества перед подачей потребителю.

3.4. Инвестиционная программа должна содержать мероприятия по модернизации системы водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение с реализацией мероприятий по реконструкции очистных сооружений.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

4.1.Инвестиционная программа должна содержать:

4.1.1 паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

-  наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

-  наименование органа местного самоуправления поселения согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;

4.1.2.целевые показатели деятельности регулируемой организации

4.1.3.перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4.1.4.график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения в эксплуатацию;

4.1.5.сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

4.1.6.расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

4.1.7.предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения  на период реализации инвестиционной программы;

4.1.8.планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.1.9. Мероприятия плана снижения сбросов должны быть учтены при формировании инвестиционной программы и установлении для организации, осуществляющей водоотведение, тарифов на водоотведение или тарифов на очистку сточных вод.

V.СРОКИ  РАЗРАБОТКИ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

5.1.Срок разработки инвестиционной программы –  не более трех месяцев с момента утверждения задания на разработку инвестиционной программы по  водоснабжению и водоотведению.

VI. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ  И  УТВЕРЖДЕНИЯ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПРОГРАММЫ

6.1.Проект разработанной инвестиционной программы направляется на согласование в Администрацию муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

6.2.Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы, а также урегулирование разногласий при согласовании и утверждении инвестиционных программ осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Яблоновское городское поселение.

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Место расположения подключаемых объектов | кол-во квартир | Требующаяся нагрузка, куб.м/сут | Планируемые сроки подключения / нагрузка, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200166:828, 01:05:0200166:252, 01:05:0200166:89, 01:05:0200166:2830, 01:05:0200166:2831, 01:05:0200166:2832, 01:05:0200166:703 | ул.Гагарина 157/159/161 | 2 736 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200166:895 | ул.Гагарина 190 | 350 | 186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200169 | Солнечная 72; 72А; 72Б; | 3 834 | 2355 | 2355 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 4 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:2900013:11757 | ул.Береговая,1 | 395 | 209 | 209 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:2900013:11761 | ул.Береговая,3 | 1 622 | 860 | 860 | 430 | 430 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:2900013:9514 | аул Новая Адыгея, ул Тургеневское шоссе, 33/2 | 1 611 | 854 | 854 | 0 | 0 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 10548 | 6447 | 6447 | 2806 | 2806 | 1888 | 1888 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 1 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:237 | ул.Тургеневское шоссе 1Д | 892 | 669 | 669 | 90 | 90 | 84 | 84 | 45 | 45 | 135 | 135 | 135 | 135 | 180 | 180 |
| 2 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:238 | ул.Тургеневское шоссе 1Г | 1900 | 1425 | 1425 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:240 | ул.Тургеневское шоссе 1А | 800 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| 4 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:697 | ул.Тургеневское шоссе 1/3 | 1410 | 1058 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 529 | 529 | 529 |
| 5 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:698 | ул.Тургеневское шоссе 1/2 | 1692 | 1268 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 |
| 6 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:1206 | ул.Тургеневское шоссе 1П | 384 | 237 | 237 | 0 | 0 | 47 | 47 | 90 | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:223 | ул.Тургеневское шоссе 1 3 | 180 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:223 | ул.Тургеневское шоссе 1 б | 450 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 13500 | 6249 | 6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 | 2083 |
| 10 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 450 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 770 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:9 | ул Тургеневское шоссе, 1 | 1650 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 13 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:10 | ул Космическая, 91 | 1650 | 1239 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
| 14 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:396 | ул.Луговая 7/6 | 300 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:3009002:393 | ул.Луговая 7/4 | 162 | 122 | 122 | 0 | 0 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | СОШ на 1200 учащихся | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | СОШ на 1200 учащихся | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ДДУ на 240 мест | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ДДУ на 240 мест | 01:05:3009002:14 | ул.Дорожная 91/4 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Здание общественного назначения | 01:05:3009002:206 | ул Гагарина, 41/1 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Парковая зона | 01:05:3009002:224 | ул.Тургеневское шоссе, 1 Е | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 26 190 | 16399 | 16 399 | 446 | 446 | 609 | 609 | 2 779 | 2 779 | 4 439 | 4 439 | 4 190 | 4 190 | 3 935 | 3 935 |
|  | ВСЕГО |  |  | 36 738 | 22 845 | 22 845 | 3 251 | 3 251 | 2 497 | 2 497 | 3 171 | 3 171 | 4 832 | 4 832 | 4 583 | 4 583 | 4 328 | 4 328 |

Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые подключены к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование Яблоновское городское поселение.

| № п/п | Наименование | Кадастровый номер земельного участка | Место расположения подключаемых объектов | кол-во квартир | Требующаяся нагрузка, куб.м/сут | Планируемые сроки подключения / нагрузка, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение | водоснабжение | водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200033:389 | ул. Первомайская, 42 | 256 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200169:110 | ул.Майкопская 40 | 112 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200169:173 | ул Шоссейная, 70/1 | 832 | 655 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:2900013:5199, 01:05:2900013:5508 | аул Новая Адыгея, ул Береговая, 1,3 | 414 | 305 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жилая застройка с инфраструктурой | 01:05:0200166:7287 | ул.Хуаде 1а | 192 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  |  | 1806 | 1306 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*-для данных объектов утвержден тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности централизованных систем водоотведения и водоснабжения ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» в муниципальном образовании Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы

| № п/п | Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в том числе: | Единица измерения | Фактические значения показателей 2019 год | Плановые значения показателей в т.ч. по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1. | Показатели качества воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 5,68 | 5,68 | 5,66 | 5,64 | 5,62 | 5,60 | 5,58 |
| 1.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/ куб.м | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/ куб.м | 0,625 | 0,625 | 0,615 | 0,605 | 0,595 | 0,585 | 0,575 |
| 2. | Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения |
| 2.1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВтч/ куб.м | 0,410 | 0,410 | 0,405 | 0,400 | 0,395 | 0,390 | 0,385 |
| 2.3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВтч/ куб.м | 0,080 | 0,080 | 0,079 | 0,078 | 0,077 | 0,076 | 0,075 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» в муниципальном образовании Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Показатели качества | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения (Удельное количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в год (ед./км)) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распредельную сеть, не соответствующих установленным требованиям | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям |  |
|  |  | Фактич еское значение 2019 год | Плановое значение(изменение относительно предыдущего года) | Фактиче ское значение 2019 год | Плановое значение(изменение относительно предыдущего года) | Фактиче ское значение 2019 год | Плановое значение(изменение относительно предыдущего года) |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство водопроводных сетей диаметром 100 мм длиной 1795 м от В/З Курб ул. Гагарина 153Н, до ул. Солнечная, 57 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 150 мм протяженностью 539 п.м. от в/з АКК ул. Шоссейная, до ул. Первомайская |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм протяженностью 3481 п.м. от в/з ул. Космическая по ул.Гагарина 41/1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм протяженностью 1252 п.м. от в/з АКК по ул. Шоссейная, до ул. Гагарина |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм протяженностью 1650 п.м. от в/з ул.Космическая по ул.Гагарина 41/1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Строительство водозаборных сооружений по ул.Космическая мощностью 20 000 м3 в сутки |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство водо-заборных сооруже-ний АКК по ул.Шоссейная мощ-ностью 8 000 м3 в сутки |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Строительство водо-заборных сооруже-ний КУРБ по ул.Гагарина,153Н мощностью 4000 м3 в сутки |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

продолжение таблицы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды |
|  |  | Фактическое значение 2016 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) | Фактическое значение 2016 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | Строительство водопроводных сетей | 5,68 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,63 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.1. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 100 мм протяженностью 1795 п.м. от в/з Курб ул. Гагарина 153Н, до ул. Солнечная, 57 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 150 мм протяженностью 539 п.м. от в/з АКК ул. Шоссейная, до ул. Первомайская |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.3. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм протяженностью 3481 п.м. от в/з ул. Космическая по ул.Гагарина 41/1 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.4. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм протяженностью 1252 п.м. от в/з АКК по ул. Шоссейная, до ул. Гагарина |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.5. | Строительство сетей водоснабжения диаметром 300 мм протяженностью 1650 п.м. от в/з ул.Космическая по ул.Гагарина 41/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водозаборных сооружений |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.1. | Строительство водозаборных сооружений по ул.Космическая мощностью 20 000 м3 в сутки |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.2. | Строительство водо-заборных сооруже-ний АКК по ул.Шоссейная мощ-ностью 8 000 м3 в сутки |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3. | Строительство водо-заборных сооруже-ний КУРБ по ул.Гагарина,153Н мощностью 4000 м3 в сутки |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» в муниципальном образовании Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Показатель качества очистки сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения, % | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения, % |
|  |  | Фактиче ское значение 2019 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) | Фактиче ское значение 2019 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) | Фактиче ское значение 2019 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Строительство канализационных сетей от 150-500 мм длиной 4329 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство очистных сооружений (КОС) на ул. Шоссейная, 74/4А и ул. Космическая, 57/А мощностью 28 000 м3/сут. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 10 КНС производительностью 72 000 м3/сут | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Показатель энергетической эффективности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод |
|  |  | Фактическое значение 2019 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) | Фактическое значение 2019 год | Плановое значение (изменение относительно предыдущего года) |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Строительство канализационных сетей от 150-500 мм длиной 4329 м | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Строительство очистных сооружений (КОС) на ул. Шоссейная, 74/4А и ул. Космическая, 57/А мощностью 28 000 м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство 10 КНС производительностью 72 000 м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

План мероприятий по приведению качества  питьевой воды в соответствии с установленными  требованиями  на территории  муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы объектов централизованной системы водоснабжения ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское»

| № п/п | Место нахождения объекта | Сроки выполнения | Ориентировочная стоимость выполнения мероприятия, тыс.руб. | Ответственные лица за выполнение мероприятия | Обоснование необходимости выполнения мероприятия | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Реконструкция водозабора | Улучшение качества питьевой воды |
| 1.1. | Бурение водозаборной скважины |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2023 | 45 000 | Руководитель организации | стабильное обеспечение населения водой, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | Обеспечена возможность населения круглосуточно потреблять питьевую воду, соответствующую нормативам качества питьевой воды |
| 1.2. | Строительство наземной станции |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2023 | 50 000 | Руководитель организации | Обеспечение возможности круглосуточного водоразбора питьевой воды | Обеспечена возможность населения круглосуточно потреблять питьевую воду, соответствующую нормативам качества питьевой воды |
| 1.3. | Замена стальных труб на полиэтиленовые |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2023 | 100 000 | Руководитель организации | доведение качества питьевой воды до нормативных показателей | Улучшение качества питьевой воды |
| 2 | Разработка Программ производственного контроля качества питьевой воды |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2025 | 200 | Руководитель организации | Соблюдение требований законодательства в части обязанности разработки таких программ, обеспечение качества и безопасности воды | Отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний, профилактических мероприятий в процессе водоснабжения |
| 3 | Введение в эксплуатацию (строительство) новых локальных систем очистки воды, с учетом проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 1-2 настоящего Плана |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2023 | 40 000 | Руководитель организации | Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями | Улучшение качества питьевой воды |
| 4 | Систематическое обеззараживания воды путем хлорирования (согласно программе производственного контроля) |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2025 | 2000 | Руководитель организации | в целях профилактики заболеваний и распространения инфекций | Улучшение качества питьевой воды |
| 5 | Лабораторный контроль анализов исходной воды в соответствии с программой производственного контроля на водозаборе |
|  | муниципальное образование Яблоновское городское поселение | 2020-2025 | 500 | Руководитель организации | контроль качества воды | Отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний, профилактических мероприятий в процессе водоснабжения |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к техническому заданию на разработку инвестиционной программы ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» по реконструкции, модернизации и развитию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы |
| --- | --- |

План снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское» в муниципальном образовании Яблоновское городское поселение на 2020-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта) | Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения) | Срок выполнения | Данные о выбросах (сбросах) | Достигаемый экологический эффект (с мг/л/т/г до с мг/л/т/г) | Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей | Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 рубль вложенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до мероприятия, (мг/л)/т/г | после мероприятия, (мг/л)/т/г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Контроль хим. состава сточных вод | выпуск от КОС ул.Шоссейная,ул.Космическая выпуск от КОС ул.Шоссейная,ул.Космическая | 2020-2025 |  |  |  | 500 | 0,1 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  | 2000 | 1990 | 10 |  |  |
| 2 | Нефтепродукты |  |  | 50 | 49,9 | 0,1 |  |  |
| 3 | БПК |  |  | 210 | 209,9 | 0,1 |  |  |
| 4 | ХПК |  |  | 500 | 499,9 | 0,1 |  |  |
| 2 | Замена существующих канализационных труб на пластиковые |  | 2020-2025 |  |  |  | 100 000 | 0,1 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  | 2000 | 1990 | 10 |  |  |
| 2 | Нефтепродукты |  |  | 50 | 49,9 | 0,1 |  |  |
| 3 | БПК |  |  | 210 | 209,9 | 0,1 |  |  |
| 4 | ХПК |  |  | 500 | 499,9 | 0,1 |  |  |
| 3 | Реконструкция канализационных колодцев с целью устранения попадания загрязняющих веществ в канализационную сеть |  | 2020-2025 |  |  |  | 5000 | 0,5 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  | 2000 | 1800 | 200 |  |  |
| 2 | Нефтепродукты |  |  | 50 | 40 | 10 |  |  |
| 3 | БПК |  |  | 210 | 190 | 20 |  |  |
| 4 | ХПК |  |  | 500 | 450 | 50 |  |  |
| 4 | Очистка внутренних отложений |  | 2020-2025 |  |  |  | 5000 | 0,2 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  | 2000 | 1800 | 200 |  |  |
| 2 | Нефтепродукты |  |  | 50 | 40 | 10 |  |  |
| 3 | БПК |  |  | 210 | 190 | 20 |  |  |
| 4 | ХПК |  |  | 500 | 450 | 50 |  |  |

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.04.2013 № 317

Достигаемый экологический эффект указывается по конкретному загрязняющему веществу по конкретному выпуску.

** Указывается фактическое снижение концентрации (миллиграмм на литр), количества (массы) (тонн в год) по конкретному загрязняющему веществу, иному веществу и микроорганизму по конкретному канализационному выпуску, в том числе по каждому этапу мероприятия по годам реализации плана.

* федеральные органы исполнительной власти, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».